## 專題進度報告(學期末)
專題名稱：基於區塊鏈的商品認證機制
成員：葉佑薪、卓奕全、周宏軒、羅少欽
一、工作與進度報告： / 1.連結網頁與區塊鏈 / 2.部署智慧合約 / 3.測試智慧合約
二、自評項目(請勾選)
審查項目	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意	補充說明(必填)
依據專題目標訂定計畫						(已 □未)於時限內完成專題計畫提案書 / 未於時程內完成原因：
充分使用建置專題所需的工具語言或系統的使用方式及建置原理						專題使用何種程式語言/套件/設備： / Solidity、Remix、Html、JavaScript、Web3、Python / 專題系統特性：
與指導老師meeting時，能清楚說明進度、使用工具及解決問題。						本次進度使用到的技術/工具： / Power Point / 網頁(展示demo) / Ganache
具備專題進度與時程掌控的能力。						目前約完成 40 %之進度， / 比預計的進度 : / （稍微 □嚴重） / （落後 □超前）。 / 主要原因與改善措施： / 智慧合約是新的語言，每次修改時都需要大量時間去做驗證
於系統開發期間，能提出系統潛在問題或對開發時程提出修正方案。						發掘之潛在問題： / 智慧合約的邏輯撰寫，如果沒有寫好會被鑽漏洞，造成合約無效 / 修正方案： / 合約每次都必須做測試，以及思考各種可能的攻擊
開發系統時，組員有不同意見能透過溝通解決此一問題。						團隊溝通遭遇問題：撰寫合約的想法邏輯不同 / 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： / 遭遇問題:每個人對於實現功能的邏輯皆不同 / 解決方法:由1~2人撰寫，其餘的人做測試
遭遇問題時，能提出或尋找問題解決方法。						遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) 對於流程圖的修改意見不同 / 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： / 遭遇問題:大家對於流程圖的想法皆不同 / 解決方法:交由一個人專門畫流程圖，大家再給意見請他修改
撰寫文件或使用工具時，瞭解智慧財產權、隱私權及資訊倫理重要性。						專題報告是否註記參考資訊：是 □否
於專題製作過程，透過指導老師或自學方式，學習慧財產權、隱私權、資訊倫理與相關法規。						你認識了那些法規(智慧財產權、隱私權、資訊倫理與相關法規)： / 資訊倫理法、著作權法、商標法、資訊安全法
能掌握指導老師要求使用之工具與知識。						指導老師要求之工具/知識： / 修改智慧合約中的邏輯，避免浪費系統的資源 / 學習狀況： / 目前已經思考出如何修改，尚未做實現與測試
整合多項資訊技術或使用多種工具完成專題系統。						專題使用了那些技術/工具： / Visual Studio Code、Discord、Pycharm、 Github、Metamask、Ganache、Adobe XD / 、Draw.io、Office 365、Remix

三、老師建議： / 網頁介面要做設計，不要太陽春 / 文件流程圖要改成橫式，相同的東西使用文字做說明 / 注意系統的資源，避免撰寫程式時浪費系統資源