## 專題進度報告(學期中)
專題名稱：基於區塊鏈的商品認證機制
成 員：葉佑薪、卓奕全、羅少欽、周宏軒
一、工作與進度報告： / 確定目標與架構 / 智慧合約撰寫
二、目前約完成 25 %之進度， / 比預計的進度 （□稍微 □嚴重）（□落後 □超前）。 / 主要原因： / 因為這次報告撞到期中考，大家時間上在準備考試，所以我們先專注在撰寫智慧合約上，區塊鏈的架設移到期中考後再開始。
三、下次主要工作 / 架設區塊鏈 / 初步網頁設計 / 模擬系統流程
四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) / 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： / 1.公司授權給製造商時授權問題: / 遭遇問題: 我們在思考流程時，需思考公司如何授權給製造商，避免別的製造商盜用。 / 解決方法: 透過智慧合約，將雙方的Address寫入，來進行授權的動作。 / 2.數位簽章驗證問題: / 遭遇問題: 數位簽章在我們的系統中，如何進行驗證。 / 解決方法: 將數位簽章的公鑰放在智慧合約中，然後QR CODE中放入明文與密文，電子錢包會自動去智慧合約中抓取公鑰去進行驗證。 / 3.動態新增智慧合約內容: / 遭遇問題: 如何動態新增同一份智慧合約的內容。 / 解決方法: 可以透過更改內部參數來讓智慧合約延續下去，但是交易的所有紀錄還是會記錄在區塊上不會被更動。
五、老師建議： / 1. 模擬的demo以手機app的方式去實行，跟著現代人們使用手機的趨勢。 / 2. 可往虛擬物品的方面去構想，達成虛擬和實體物品在專題上都可以實行。 / 3. 思考挖礦的動作應該交由客戶手機端運作，還是由礦工去做挖礦的動作。