## 專題進度報告(學期中)
專題名稱：基於區塊鏈的商品認證機制
成員： 葉佑薪、卓奕全、羅少欽、周宏軒
一、工作與進度報告： / 制定目標 / 了解以太坊原理 / 了解智慧合約
二、目前約完成 75%之進度， / 比預計的進度 （☒稍微 □嚴重）（☒落後 □超前）。 / 主要原因： / 大致架構與目標已確定，但細部結構尚未確定。目前對於智慧合約的了解，只在於理論，尚未實際撰寫過，所以有部分細節仍未確定。
三、下次主要工作 / 確定目標與架構 / 以太坊架設 / 智慧合約撰寫
四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) / 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： / 遭遇問題：QR Code的必要性以及存放的資訊 / 因為QR Code是提供消費者查詢與寫入區塊鏈的媒介，但是內部要存放那些資 / 訊，還有QR Code的存放大小限制，所以在選擇上遇到了困難。 / 解決方法:思考QR Code的功能之後，結論是QR Code可以讓消費者快速查詢， / 如果沒有QR Code會很不方便，所以我們選擇使用QR Code，接著找尋使用哪些 / 資訊是必要放入的，把不必要放入的資訊剔除，以避免QR Code內放不下 / 2. 遭遇問題：數位簽章加密技術的選擇 / 因為市面上有許多加密技術可達成數位簽章的功用，所以在選擇上遇到了困 難。 / 解決方法：列出通用的數位簽章加密技術再進行優缺點比較，而選擇適合我們專題 / 的數位簽章加密技術。 / 3. 遭遇問題：思考說以哪個產品作為專題例子 / 因為單純以理論方式表達難以讓別人理解，需找出商品作為代表以故事性來表達。 / 未解決原因：尚未找到適合商品。
五、老師建議： / 1. 提出二手交易仍可以保有價值的商品來解說我們系統的流程。 / 2. 在選擇數位簽章加密技術時，不必過於拘泥於安全性。因為目前通用加密技術都具有一定程度的安全性。 / 3. 需畫完整的流程圖。